RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

(Mês 14 | Período: 11 de março a 10 de abril de 2026)

4.3 Comunicação Social

No mês 14 de execução do Plano de Logística e Investimentos do Estado de São Paulo (PLI-SP 2050), a Coordenação de Comunicação Social concentrou suas atividades no encerramento do ciclo de Fóruns Regionais, com a realização dos encontros em São José dos Campos (ZEE 9), no dia 12 de março, e São Paulo (ZEE 8), no dia 26 de março.

Com a conclusão dos nove Fóruns Regionais, o PLI-SP 2050 consolida uma etapa estratégica de escuta qualificada em todo o território paulista, reunindo contribuições do poder público, setor produtivo, academia e sociedade civil. Trata-se de um marco relevante na trajetória do PLI-SP 2050 que mobilizou mais de 500 participantes presenciais ao longo dos nove encontros realizados no Estado.

Além disso, o período foi marcado pelo avanço de entregas estruturantes, com destaque para a finalização dos relatórios D5-8 e D5-9, o desenvolvimento de uma nova apresentação institucional do PLI, a continuidade da produção do artigo do Produto D2, a atualização de conteúdos no site do Plano e o início do planejamento do 1º Workshop do PLI-SP 2050.

As atividades desenvolvidas neste período marcam a transição do Plano da fase de mobilização e diagnóstico para uma etapa de consolidação, sistematização e apoio à tomada de decisão.

4.3.1 Realização do 8º e 9º Fóruns Regionais do PLI-SP 2050

- 8º Fórum Regional – São José dos Campos (ZEE 9)
Data: 12/03/2026

- 9º Fórum Regional – São Paulo (ZEE 8)
Data: 26/03/2026

A Coordenação de Comunicação Social foi responsável pela organização integral dos eventos, incluindo:

- Elaboração e disparo de convites institucionais

- Produção de aviso de pauta e release

- Articulação com imprensa regional e setorial

- Produção, revisão e padronização das apresentações técnicas

- Condução da dinâmica de escuta qualificada (incluindo Mentimeter)

- Sistematização preliminar das contribuições

- Registro institucional e apoio à condução dos painéis

- Coordenação de transmissão e disponibilização dos conteúdos

O Fórum da capital teve papel estratégico como evento de encerramento do ciclo, consolidando as discussões regionais em uma perspectiva integrada e reforçando o posicionamento do Estado como principal hub logístico do país.

4.3.2 Entrega dos Produtos D5 – Ações Regionais

No período, foram concluídas e entregues as versões consolidadas dos seguintes produtos contratuais:

- Produto D5-8 – Fórum Regional de São José dos Campos (ZEE 9)

- Produto D5-9 – Fórum Regional de São Paulo (ZEE 8)

Com essas entregas, conclui-se o conjunto dos nove relatórios de Fóruns Regionais, consolidando o registro técnico, institucional e participativo de todo o processo de escuta do PLI-SP 2050.

4.3.3 Desenvolvimento da Nova Apresentação Institucional do PLI-SP 2050

Foi conduzido o desenvolvimento de uma nova apresentação institucional do PLI-SP 2050, com foco em:

- Reposicionamento da narrativa do Plano

- Ênfase na aplicação prática e nos resultados para a sociedade

- Simplificação da linguagem e maior acessibilidade

- Estrutura orientada à tomada de decisão

- Conexão entre diagnóstico, método e impacto real

A nova apresentação busca reforçar o PLI como instrumento de planejamento estratégico e sistema de decisão, superando abordagens baseadas apenas em anúncios ou projetos isolados.

4.3.4 Desenvolvimento do Artigo – Produto D2

No período, avançaram as atividades de finalização editorial e diagramação do artigo derivado do Produto D2, com foco em:

- Refinamento da narrativa em linguagem acessível

- Organização visual e estrutura gráfica

- Consolidação de elementos de síntese e comunicação

- Preparação para publicação e divulgação institucional

O material, que tem como objetivo ampliar a compreensão pública do diagnóstico do Plano e fortalecer sua comunicação com diferentes públicos, está em produção.

4.3.5 Atualização do Site do PLI-SP 2050

Foram realizadas ações contínuas de atualização e organização do site oficial do Plano, incluindo:

Banco de Informações

- Inserção de novos produtos técnicos

- Organização e padronização dos conteúdos

Participação Social

- Inclusão de materiais e registros dos Fóruns Regionais

- Atualização da memória institucional do processo participativo

As ações reforçam o site como plataforma de transparência, acesso à informação e registro público do Plano.

4.3.6 Início do Planejamento do 1º Workshop do PLI-SP 2050

Foi iniciado o planejamento do 1º Workshop do PLI-SP 2050, com foco em:

- Definição de objetivos e posicionamento do evento

- Estruturação do formato e conteúdo programático

- Identificação de públicos estratégicos

- Articulação institucional preliminar

O workshop será um marco na transição do Plano para a fase de consolidação de diretrizes e priorização de projetos, ampliando o diálogo com atores-chave.